ОТЧЕТ

об итогах деятельности   Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики  за январь – сентябрь 2014г.

Указом Президента Чеченской Республики от 19 января 2008 года №14 «О реорганизации структуры органов исполнительной власти Чеченской Республики» Департамент автомобильных дорог Чеченской Республики преобразован в министерство автомобильных дорог Чеченской Республики.

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03 мая 2011 года  №165-р, утвержден перечень предприятий, подведомственных Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики.

В него входят 33 предприятия в т.ч.:

1   предприятие  - проектный

20 предприятий  - дорожно-эксплуатационные

6   предприятий  - по выпуску а/б смеси

(из них одно предприятие - АБХ  передано МИЗО в аренду)

3   предприятия  - по выпуску инертных материалов

1   предприятие  - гражданское строительство

1   предприятие  - по выпуску Ж/Б изделий

1   предприятие  - по реализации стройматериалов

Основными задачами сферы деятельности министерства и структурных подразделений являются:

- развитие сети территориальных автомобильных дорог общего пользования (далее – автомобильные дороги общего пользования) и отрасли строительных материалов и стройиндустрии;

-  обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, отвечающих требованиям безопасности  движения автомобильного транспорта и пропуска автомобильного транспорта круглогодично, с нормативными скоростями и нагрузками;

-  обеспечение надлежащего качества строительства,  реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными документами;

- рациональное использование природных строительных материалов, обеспечение сохранения природного баланса, соблюдение экологических норм при разработке природных ресурсов для использования в качестве строительных материалов;

- обеспечение выпуска качественных конкурентоспособных строительных материалов для нужд Чеченской Республики, а также для реализации их на рынке;

- организация выполнения работ по восстановлению, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и содержанию объектов отрасли строительных материалов и стройиндустрии;

-  создание условий разработки карьеров для добычи строительных материалов и сырья для них с соблюдением природного баланса, мер экономической, технической, экологической безопасности;

-  реализация единой экономической, производственной, научно-технической, инвестиционной, кадровой, социальной и нормотворческой политики в области управления и развития сети автомобильных дорог общего пользования и стройиндустрии.

В соответствии с поставленными задачами Министерство осуществляет следующие функции:

выполнение функций заказчика (технического надзора) по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, включая утверждение заданий на разработку проектно-сметной документации, экспертизы, утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации, составление титульных списков на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и предоставление их на утверждение в Правительство Чеченской Республики;

отвод земель, финансирование дорожных работ и затрат в установленном порядке;

осуществление мер по устранению дефектов в проектно-сметной документации, выявленных на стадии ведения дорожных работ, и пересмотр ее;

подготовка проектов договоров и соглашений между Правительством Чеченской Республики и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) о выделении Чеченской Республике субвенций, субсидий и дотаций из федерального бюджета Российской Федерации.

Дорожное хозяйство

Всего дорог на балансе Министерства находится:

-  3 030 км  дорог общего пользования в том числе:

-  1 526 км  с  асфальтобетонным  покрытием

-  1 240 км  с гравийным покрытием

-    264 км  с естественным покрытием

Мосты                       -     236 шт, протяженность -    7 821 п.м.

Трубные переходы   -   1 313 шт, протяженность  - 17 275 п.м.

Утверждена Государственная программа «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014 - 2018 годы» Постановлением Правительства от 01.04.2014г. №54.

В 2014 году на развитие  дорожной отрасли  предусмотрено за счет всех источников финансирования -  3 392,159 млн. руб. в т.ч.

по Федеральной целевой программе « Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» подпрограмма «Автомобильные дороги» выделены средства в сумме - 407,663 млн.руб. (ФБ- 356,950 млн.руб. и РБ-50,713 млн.руб.)    на строительство 12 дорог - 35,7км.. Ввод в 2014г. - 35,7 км.

Объекты республиканского значения -  2 722,124 млн. руб. в т.ч.:

-    379,112 млн. руб.     - мосты 11 ед.

- 1 024,881 млн. руб.     - дороги 40 направлений

-      24,583 млн. руб.     - производственные  базы 2 ед.

-    554,604 млн. руб.     - содержание дорог

-      84,650 млн. руб.     - изготовление ПСД

-    115,000 млн. руб.     - АВР

-      15,134 млн. руб.     - приобретение  техники

-    109,534 млн. руб.     - лизинг (за приобретенную технику в 2011 году- 94 ед.)

-    414,325 млн. руб.     - оплата за выполненные работы в 2013 году

Распоряжение Правительства ЧР «О выделении денежных средств Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики» № 108-р от 29.04.2014г. -100,00 млн. руб.

Результаты деятельности Министерства за январь-сентябрь 2014г.

по дорожному хозяйству:

С начала  2014года выполнены работы на общую сумму – 2 232,711 млн. руб.,  в т.ч.:

федеральный бюджет                                           0,000      млн. руб.

строительство мостов                                       271,790      млн. руб.

строительство и ремонт дорог                          826,935      млн. руб.

строительство дорог (долевое участие)                0,000      млн. руб.

производственные базы                                        3,475      млн. руб.

содержание дорог                                              346,126      млн. руб.

изготовление ПСД                                              52,270      млн. руб.

приобретение  техники.                                        2,499      млн. руб.

АВР                                                                     106,257    млн. руб.

лизинг                                                                 109,534    млн. руб.

оплата за выполненный объем в 2013г.              414,325    млн. руб.

РП ЧР № 108-р от 29.04.2014г.	99,500     млн. руб.

За январь-сентябрь  2014 г.  выполнены  работы:

- ямочный ремонт с укладкой а/б           91 341    м2 (использовано а/б - 10 687 тн)

- установлено дорожных знаков               5 510    ед

- установлено сигнальных столбиков       1 715    ед

- ж/б бермы                                               2 695    шт

- произведена дорожная разметка            3 909    км

- произведена планировка                        2 496,5   км

- произведена очистка обочин                  5 976     км

- для улучшения информированности водителей и пассажиров установлены

информационные и указательные знаки на дорогах общего пользования.

Кроме программных мероприятий также проводились следующие работы:

Ведутся работы на Грозненском водохранилище.

Ведутся ремонтные работы муниципальных дорог  Надтеречного района.

Задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и  внебюджетные фонды  по центральному аппарату Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики по состоянию на 01.09.2014г. не числится.

За  январь - сентябрь  2014 г. в Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики поступило  16 поручений  Главы и Правительства Чеченской Республики – 13поручений исполнены, 3 не исполнены.

Перечень федеральных и республиканских нормативно-правовых актов в       сфере деятельности Министерства

1. Закон  Чеченской Республики от 24.06.2013г. № 17-рз

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты ЧР в части регулирования вопросов формирования дорожного фонда ЧР»

2. Постановление Правительства Чеченской Республики от 30.12.2013г.№

О проекте закона ЧР «О республиканском бюджете на 2014г. и на плановый период 2015 и 2016 годов»

3. Постановление Правительства Чеченской Республики от 05.11.2013г.№ 266

О проекте закона ЧР «О внесении изменений в статью 50 Закона ЧР «Об автомобильных дорогах ЧР»

4. Постановление Правительства Чеченской Республики от 05.11.2013г.№ 285

О проекте закона ЧР «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чеченской Республики»

5. Распоряжение  Правительства Чеченской Республики от 28.10.2013г.№ 334-р

«О предварительном согласовании  земельного участка под строительство моста на

3 км подъезда к с.Закан-Юрт»

6. Распоряжение  Правительства Чеченской Республики от 09.09.2013г.№ 273-р

«О предварительном согласовании  земельного участка под строительство автомобильной дороги Бетти-Мохк-Совраги 0-5 км»

7. Распоряжение  Правительства Чеченской Республики от 06.02.2014г.№ 24-р

«О предварительном согласовании  земельного участка под строительство моста на

автодороге Грозный-Шатой-Итум-Кали»

8. Постановление Правительства Чеченской Республики от 11.03.2014г.№ 23

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения Чеченской Республики»

9. Постановление Правительства Чеченской Республики от 01.04.2014г.№ 54

«О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики  от  19 декабря 2013 года № 349»

10. Распоряжение  Правительства Чеченской Республики от 29.04.2014г.№ 108-р

«О выделении денежных средств Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики»

11. Постановление Правительства Чеченской Республики от 06.05.2014г.№ 68

«Об утверждении Перечня имущества, относящегося к территориальным

автомобильным дорогам общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью

12. Распоряжение  Правительства Чеченской Республики от 07.05.2014г.№ 120-р

«О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении

акта выбора земельного участка под строительство автомобильной дороги

Согунты-Кошкельды, 0-17,5км»

Работа над разработкой проектов нормативно-правовых актов ЧР

Министерством разработаны следующие проекты:

1. О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О прогнозировании и планировании соц. экономного развития Чеченской Республики» (дата отправки 22.11.2013г. №01/08)

2. Об изъятии и переводе земель из одной категории в другую в Ножай-Юртовском муниципальном районе  Чеченской Республики (дата отправки 15.07.2014г. №15/554)

3. О реорганизации государственного унитарного дорожного предприятия «Дорожно - строительный комбинат» (дата отправки 13.08.2014г. №15/637)

4. О реорганизации Урус - Мартановского государственного унитарного дорожно - эксплуатационного предприятия» (дата отправки 25.08.2014г. №15/691)

Начальник  ОЭиП                                                                               И.Д. Мазаева

Тел. 8 8712  29 59 16