Приложение

к проекту распоряжения Правительства Чеченской Республики

от___ __________2019 №______

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Чеченской Республики»

| 1. Основные положения |
| --- |
| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| Наименование федерального проекта | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики |
| Администратор регионального проекта | Чупанов А.Р., директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети министерства автомобильных дорог Чеченской Республики |
| Связь с государственными программами Чеченской Республики | Государственная программа Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2019-2024 годы» |

| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| --- |
| Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; - создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; - внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 2. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 3. | Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, % | Основной | 100 | 31.12.2017 | 100 | 111 | 133 | 150 | 166 | 188 | 211 |
| 3.1. | Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, шт | Основной | 22 | 31.12.2017 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 41 | 46 |
| 4. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чеченской Республики, шт | Основной | 0 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения, шт | Основной | 0 | 31.12.2017 | - | 1 | - | - | - | - | - |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального значения |
| 1.1. | Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге регионального значения Чеченской Республики в 2019 году. | Подготовлен отчет о размещении автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения |
| 2. | Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Приняты необходимые нормативно-правовые акты |
| 2.1. | Утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог | Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог |
| 2.2. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем | Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог |
| 3. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |
| 3.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения в 2019 году до 111% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения |
| 3.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения в 2020 году до 133% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения |
| 3.3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения в 2021 году до 150% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения |
| 3.4. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения в 2022 году до 166% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения |
| 3.5. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения в 2023 году до 188% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения |
| 3.6. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения в 2024 году до 211% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения |
| 4. | Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ) |
| 4.1. | Совместно с ФАУ «Росдорнии» проведены мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования регионального, местного значения, содержащейся в СКДФ | Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе |
| 4.2. | Проведено обучение по работе в СКДФ не менее чем 2 представителей от каждой организации-владельца автомобильной дороги | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе и проведено обучение по работе в СКДФ |
| 5. | Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог |
| 5.1. | В период с 2019-2023 годы совместно с ФАУ «Росдорнии» проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта | Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |
| 5.2. | В период с 2019-2023 годы совместно с ФАУ «Росдорнии» проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия. | Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |

| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 60 субъектов Российской Федерации |
| 1.1. | Результат: размещен автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге регионального значения Чеченской Республики | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Чеченской Республики | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов |
| 2.1. | Результат: Увеличено количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 211% от базового количества 2017г. |
| 3.1. | Результат: Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017г | 0,00 | 4,80 | 12,00 | 0,00 | 16,80 | 12,00 | 12,00 | 57,60 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 4,80 | 12,00 | 0,00 | 16,80 | 12,00 | 12,00 | 57,60 |
| 3.1.3.1. | бюджет Чеченской Республики | 0,00 | 4,80 | 12,00 | 0,00 | 16,80 | 12,00 | 12,00 | 57,60 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем) |
| 4.1. | Результат: внедрена интеллектуальная транспортная система на территории Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | 183,20 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | 183,20 |
| 4.1.3.1. | бюджет Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | 183,20 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов |
| 5.1. | Увеличено количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1. | бюджет Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,000 | 39,80 | 12,00 | 0,00 | 16,80 | 12,00 | 195,2 | 275,80 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч. | 0,00 | 39,80 | 12,00 | 0,00 | 16,80 | 12,00 | 195,20 | 275,80 |
| бюджет Чеченской Республики | 0,00 | 39,80 | 12,00 | 0,00 | 16,80 | 12,00 | 195,20 | 275,80 |
| межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5. Участники регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Чупанов А.Р. | директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Руководитель регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 4. | Администратор регионального проекта | Чупанов А.Р. | Директор департамент ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 30 |
| Результат: размещен автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге регионального значения Чеченской Республики |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 6. | Участник проекта | Чупанов А.Р. | директор департамент ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 30 |
| Результат: увеличено количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 8. | Участник проекта | Чупанов А.Р. | директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 9. | Участник проекта | Гехаев Р.В. | директор департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений | Хусенов Р.В., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| Результат: Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 211% от базового количества 2017г |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 11. | Участник проекта | Чупанов А.Р. | директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| Результат: внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем) |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 13. | Участник проекта | Чупанов А.Р. | Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А, заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| Результат: Увеличено количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 15. | Участник проекта | Чупанов А.Р. | директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 16. | Участник проекта | Гехаев Р.В. | директор департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений | Хусенов Р.В., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| Результат: реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения, содержащейся в СКДФ |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Темирсултанов А.А. | заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |
| 18. | Участник проекта | Чупанов А.Р. | Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети | Темирсултанов А.А, заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики | 20 |

6. Дополнительная информация

Аварийно-опасный участок дороги – участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»); Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств – пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении; Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств – объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных); За счет выполнения поставленных задач обеспечены: - повышение сроков службы эксплуатации дорожных покрытий - повышение пропускной способности автомобильной дороги и снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счет выполнения поставленных задач обеспечены: - повышение сроков службы эксплуатации дорожных покрытий - повышение пропускной способности автомобильной дороги и снижение количества дорожно-транспортных происшествий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Чеченской Республики»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге регионального значения Чеченской Республики Ищерская-Червленная | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет о размещении автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения | Совет |
| 2. | Утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог | Совет |
| 3. | увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 111 % от базового количества 2017 года» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения | Совет |
| 4. | увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 133 % от базового количества 2017 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения | Совет |
| 5. | увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 150 % от базового количества 2017 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения | Совет |
| 6. | увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 166 % от базового количества 2017 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения | Совет |
| 7. | увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 188 % от базового количества 2017 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения | Совет |
| 8. | увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Темирсултанов А.А. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения | Совет |
| 9. | Проведены мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования регионального, местного значения, содержащейся в СКДФ | 01.04.2019 | 14.12.2019 | Чупанов А.Р. Гехаев Р.В. Арсаев А.Т. Абубакиров А.М. | Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе | Совет |
| 9.1. | Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования регионального, местного значения, содержащейся в СКДФ | - | 14.12.2019 | Темирсултанов А.А. | Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе | КРП |
| 10. | Проведено обучение по работе в СКДФ не менее чем 2 представителей Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики | 01.012019 | 31.12.2019 | Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе и проведено обучение по работе в СКДФ | Совет |
| 10.1.1. | Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе | РРП |
| 10.1. | Определен перечень пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему |  | 01.08.2019 | Темирсултанов А.А. | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе | КРП |
| 11. | Совместно с ФАУ "Росдорнии" проработаны региональные проекты (программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Актуализированы региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Совет |
| 11.1.1 | Совместно с ФАУ "Росдорнии" с использованием прототипа Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения организованы мероприятия по анализу применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Подготовлен соответствующий отчет | РРП |
| 12. | Совместно ФАУ "Росдорнии», Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на Чеченской Республики | 01.01.2019 | 10.12.2019. | Хусенов Р.В. Темирсултанов А.А. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Сформированы актуализированные региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Совет |
| 12.1.1. | На основе проработки регионального проекта с использованием Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения сформирована Программа применения новых технологий, материалов и технологических решений на 2020 год | 01.10.2019 | 10.12.2019 | Хусенов Р.В. Темирсултанов А.А. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Согласованная Программа применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения на 2020 год | РРП |
| 13. | Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики | 01.01.2020 | 10.12 2020 | Хусенов Р.В. Темирсултанов А.А. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Совет |
| 14. | Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики | 01.01.2021 | 10.12 2021 | Хусенов Р.В. Темирсултанов А.А. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Совет |
| 15. | Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики | 01.01.2022 | 10.12 2022 | Хусенов Р.В. Темирсултанов А.А. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Совет |
| 16. | Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики | 01.01.2023 | 10.12 2023 | Хусенов Р.В. Темирсултанов А.А. Гехаев Р.В. Чупанов А.Р. | Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Совет |
| 17. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем) | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Темирсултанов А.А. Чупанов А.Р. | Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог | Совет |
|  | *Совет – Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам (уровень контроля - результат) ** КРП – куратор регионального проекта (уровень контроля – контрольная точка) *** РРП – руководитель регионального проекта (уровень контроля - мероприятие) |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» М Е Т О Д И К А расчета дополнительных показателей регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| (наименование показателя и единица измерения) |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Дополнительные показатели не применялись |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

1Год начала реализации регионального проекта.

2Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

# Footnotes

На 31.12.2017г. количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения составляет 22 шт.

Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составляет  22 шт.