**Аналитическая справка**

**За I квартал 2019 года**

**1. Наименование государственной программы РФ, подпрограмм и ФЦП:**

**-** Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

**2. Общий объем финансирования мероприятий** **(млн.руб.) реализуемых в Чеченской Республике в рамках государственной программы Российской Федерации** (Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 767,450 млн. руб.;

Федеральный бюджет – 767,450 млн. руб., в том числе:

- 236,450млн.руб. по региональным дорогам;

- 531,000млн.руб. по Грозненской городской агломерации;

Республиканский бюджет –0,0 млн. руб.;

**3.Сведения о фактических расходах за отчетный период** (млн. рублей): 0,000 млн.руб.

**4**. **Сведения о заключенных соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование программных мероприятий в разрезе подпрограмм и ФЦП:**

- заключено Соглашение от 18.03.2019г. № 108-17-2019-022. о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму 767,450 млн.руб.

**5. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период** (в разрезе направлений, пообъектно), в том числе:

***Направление: "Реконструкция объектов":***

Объем капитальных вложений – 0,0 млн.руб.

**6.  Сведения о заключенных государственных контрактах:**

Объект «Реконструкция подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан, км 0 - км 8, контракт от 28.11.2018г. № 019-518-6331.

ГКВ – общий объем по контракту на сумму 300 846,235 тыс. рублей, в том числе:

В 2018г – 76 000,000тыс.руб.

В 2019г – 224 846,235тыс.руб.

В том числе:

- Из федерального бюджета 159 650,400 мнл.руб.

- Из республиканского бюджета 141 195,835 мнл.руб

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

**7**. **Сведения о выделении средств на реализацию мероприятий, реализуемых в Чеченской Республике в рамках государственной программы РФ в рамках других нормативно-правовых актов** (в т.ч. приказы, распоряжения, постановления и т.п.)

Соглашение от 18.03.2019г. № 108-17-2019-022 - 767 450,400 тыс.руб.

Постановление Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 30 «Об утверждении государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2019-2024 годы»

Из федерального бюджета – 767 450,400 тыс. руб.

Из республиканского бюджета – 65 195,835 тыс. руб.

**8**. **Сведения об итогах реализации государственной программы в разрезе подпрограмм и ФЦП:**

государственный контракт от 28.11.2018г. №019-518-6331 на сумму 300 846,235 тыс.руб.

Объект «Реконструкция подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан, км 0 - км 8,

В 2018г – 76 000,000тыс.руб.

В 2019г – 0,000тыс.руб.

В том числе:

- Из федерального бюджета 0,000тыс.руб.

- Из республиканского бюджета 76 000,000 тыс.руб

**9**. **Сведения о достижении (не достижении) значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование невыполненных целевых индикаторов и показателей** | **План**  **Факт** | **Причина невыполнения целевого индикатора** |
| определяются по итогам года | **21,9** | по итогам года |

**10**. **Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде** (постоянные/временные): дополнительные рабочие места не созданы.

**11. Проблемные ситуации, возникшие за отчетный период при реализации отдельных программных мероприятий, и принятие меры по их преодолению:** отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. министра МП М.М.Исабаев  Исп. С.Х.Алиев  8964 0611777 |  |  |  |  | подпись |  |