ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений результатов реализации региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году, предложений по корректировке региональных проектов в части мероприятий 2020-2022г.г.

| 30 октября 2019г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время начала проведения общественных обсуждений: 10ч.00 мин. Время окончания проведения общественных обсуждений: 12ч.00 мин. Место проведения: г. Грозный, ул. Сайханова 1 Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики, 2 этаж, актовый зал |  |  |
| Цели проведения общественных обсуждений: Информирование граждан о результатах реализации региональных проектов в 2019 году; Обсуждение с представителями общественности, заинтересованными органами исполнительной власти, гражданами Чеченской Республики мероприятий региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», запланированных на 2020-2022г.г., в целях учета их предложений и замечаний при формировании программ дорожных работ. Организатор общественных обсуждений: Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики. Извещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «Вести республики» от «25» сентября 2019г. № 73 (3166), а также дополнительно размещено на официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и в социальных сетях группы «В контакте», Инстаграмм. Председательствовал Исабаев М.М.- заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики. Секретарь: Кулакова Н.В.- директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики. Присутствовали: 60 человек, список прилагается |

СЛУШАЛИ:

Исабаева М.М. –заместителя министра автомобильных дорог Чеченской Республики, руководителя регионального проекта «Дорожная сеть»:

- о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период 2019-2024г.г.

Темирсултанова А.А.- заместителя министра автомобильных дорог Чеченской Республики, руководителя регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:

- об итогах реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»  в 2019 году и планах мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 и последующие годы.

Кулакову Н.В.- директора департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, администратора регионального проекта «Дорожная сеть»:

-  о выполненных Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики мероприятиях в рамках реализации региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году;

Арсаева А.Т. - о выполненных мэрией г. Аргуна мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году;

Эдельбиев Т.М. о выполненных мэрией г. Грозного мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году;

Хаджимурадова М. - активиста Чеченского отделения общероссийского народного фронта:

- о проведенных выездных мероприятиях на объекты региональных проектов в 2019 году.

Ясуева В.В.- заместителя начальника отдела надзора УГИБДД МВД по Чеченской Республике:

-  о вопросах организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения Чеченской Республики и улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации.

РЕШИЛИ:

- Принять и одобрить сведения о реализованных мероприятиях регионального проекта «Дорожная сеть»:

Ответственным исполнителем регионального проекта «Дорожная сеть» определено Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики. Соисполнителями данного проекта являются мэрии г. Грозного и г. Аргун.

Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на территории Чеченской Республики было заключено 14 февраля 2019г.

Объём финансирования по региональному проекту «Дорожная сеть» на 2019 год составляет 922, 050 млн. руб. в том числе: средства федерального бюджета- 767, 450 млн. руб., средства республиканского бюджета- 95,6 млн. руб., средства местного  бюджета -59,00 млн. руб.

Базовое значение общей протяженности автомобильных дорог регионального значения Чеченской Республики для расчета целевых показателей составляет 3161,9 км.

Региональный проект «Дорожная сеть» предусматривает достижение следующих показателей в 2019г.:

А) Доведение доли автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям до 47,2%.

Б) Доведение доли дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии до 38,4 %;

В) Снижение доли автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки до 3,9 %

Показатели А,Б достигнуты выполнением дорожных работ на автомобильных дорогах регионального значения Чеченской Республики на протяженностью 23 км, и выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации протяженностью 56,6 км.

На пяти объектах регионального значения завершены следующие работы:

- «Реконструкция а/д Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г. Урус-Мартан на участке км 0+000 - км 7+900»;

- «Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана, км 56+00 - км 61+10»;

- «Ремонт  А/д Ищерская-Грозный на участке км 39+50 - км 44+00»;

- «Ремонт  А/д Ищерская-Грозный на участке  км 68+00 - км 70+400»;

- «Ремонт и содержание а/д Ищерская-Грозный,  км 32+40 - км 35+50 (на принципах контракта жизненного цикла, со сроком действия более трех лет)

На улично-дорожной сети  Грозненской городской агломерации в 2019 году выполнены работы по ремонту 49 улиц протяженностью 56,6 км (г. Грозный-44,4 км, г. Аргун-12,2 км):

Показатель В «Снижение доли автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки до 3,9 %» достигнут Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики выполнением работ по реконструкции а/д Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г. Урус-Мартан на участке км 0+000 - км 7+900».

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий по данным ГИБДД по Чеченской Республике отсутствуют.

Объём финансирования объектов по региональному проекту «Дорожная сеть» на 2019 год  составляет 922 050 378 руб. в том числе:

- Федеральный бюджет- 767 450 400 руб.

- Бюджет Чеченской Республики– 95 599 978руб.

- Бюджет МО г. Грозный – 59 000 000 руб.

Паспорт проекта внесен в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Целевые показатели регионального проекта «Дорожная сеть» на 2019 год достигнуты.

- Принять и одобрить сведения о реализованных в 2019г. мероприятиях регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:

Ответственным исполнителем Регионального проекта определено Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики.

Соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Чеченской Республики было заключено 6 марта 2019г.

На 2019 год финансирование регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» составляет:  40,026 млн. руб. Средства федерального бюджета не предусмотрены.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусматривает достижение следующих показателей в 2019г.:

1. Установка одного автоматического пункта весогабаритного контроля на а/д Ищерская-Червленная

2. Установка трех стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее- камеры) в количестве на а/д «Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г.Урус-Мартан».

3. Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильной дороги регионального значения (на принципах контракта жизненного цикла).

4. Заключение контракта с применением материалов, включенных в реестр наилучших технологий и материалов повторного применения.

Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики в 2019 году  достигнуты следующие показатели:

- Установлен один автоматический пункт весогабаритного контроля автотранспортных средств на а/д Ищерская –Червленная.

- Установлены 3 стационарных камеры фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения на а/д Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г. Урус-Мартан.

- Заключен государственный контракт на ремонт и содержание а/д Ищерская-Грозный,  км 32+40 - км 35+50  на принципах контракта жизненного цикла, сроком до 31.12.2022г.

На объекте «Ремонт автомобильной дороги «Грозный-Ведено-гр.Дагестана», км 56-61,1» при выполнении работ подрядчиком использованы технологии, подлежащие включению в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

Паспорт проекта внесен в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и находится в актуальном состоянии.

Целевые показатели проекта, запланированные на 2019 год достигнуты.

- Принять замечания и предложения (при их наличии)  от граждан, заинтересованных органов исполнительной власти, представителей общественных организаций в отношении мероприятий, запланированные к реализации в рамках региональных проектов в 2020-2022г.г.

Цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период 2019-2024г.г.:

-Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 г.

Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.

- доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр, до 80% к концу 2024 г.

- Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Согласно утвержденному паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» в период 2020-2022г.г. в отношении автомобильных дорог регионального значения Чеченской Республики необходимо достичь следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, % | 43,5 | 31.12.2017 | 47,2 | 47,9 | 48,6 | 49 |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, км | 1375,4 | 31.12.2017 | 1492,2 | 1513,6 | 1536,5 | 1551,4 |
| 2. | Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, % | 4,2 | 31.12.2017 | 3,9 | 3,9 | 3.7 | 3,7 |
| 2.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, км | 132 | 31.12.2017 | 124,1 | 124,1 | 117,4 | 117,4 |
| 3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чеченской Республики | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия, планируемые к реализации Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для достижения целевых показателей в 2020 году:

- Ремонт и содержание участка автомобильной дороги «Ищерская-Червленная» км 63,5-км 71,3. Контракт будет заключен на принципах жизненного цикла, с применением новых наилучших технологий и материалов повторного применения. Срок действия контракта до 31.12.2022г.

- Ремонт участка автомобильной дороги «Ищерская –Грозный» км 54,4-68 км.

- Установка  5 единиц автоматических камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на следующих автомобильных дорогах регионального значения:

3.1. Ищерская-Грозный – 2 ед.

3.2. Ищерская-Червленная – 2 ед.

3.3. Гудермес-Курчалой – 1 ед.

Мероприятия, планируемые к реализации Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики для достижения целевых показателей в 2021 году:

- Реконструкция и содержание участка автомобильной дороги «Гудермес-Кади-Юрт», км0-км2. Контракт будет заключен на принципах жизненного цикла, с применением новых наилучших технологий и материалов повторного применения. Срок действия контракта -более трех лет..

- Реконструкция автомобильной дороги «Шали-Аргунский мост», км 2-км9,7.

- Реконструкция и содержание участка автомобильной дороги «Грозный - Ведено-гр.Дагестана», км 22-км26,7. Контракт будет заключен на принципах жизненного цикла, с применением новых наилучших технологий и материалов повторного применения. Срок действия контракта- более трех лет.

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Ищерская-Грозный», км15-км 23,5.

- Установка  5 автоматических камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на следующих автомобильных дорогах регионального значения Чеченской Республики:

  - Ищерская-Грозный- 2 ед.

  - Ищерская –Червленная- 2 ед.

5.3.     Братское-Надтеречное-Правобережное – 1 ед.

Мероприятия, планируемые к реализации Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики для достижения целевых показателей в 2022 году:

- Реконструкция участка автомобильной дороги «Братское-Надтеречное-Правобережное», км 46,2-км 51,7. Контракт с применением новых наилучших технологий и материалов повторного применения.

- Реконструкция и содержание  автомобильной дороги «Братское-Надтеречное-Правобережное», км 80,5-83,5. Контракт будет заключен на принципах жизненного цикла,  с применением новых наилучших технологий и материалов повторного применения. Срок действия контракта- более трех лет.

- Ремонт участка автомобильной дороги «Ищерская-Червленная», км 19-км 21.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги «Ищерская-Грозный» км -51-км 54,4. Контракт будет заключен на принципах жизненного цикла,  с применением новых наилучших технологий и материалов повторного применения.

  - Установка  4 единиц автоматических камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильной дороге «Братское-Надтеречное-Правобережное»

Объем финансирования мероприятий региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на региональных дорогах Чеченской Республики на 2020-2022г.г. составляет: 3163,74 млн. рублей.

В проведении общественных обсуждений приняли участие представители органов местного самоуправления, общественные организации, жители Чеченской Республики. Список прилагается.

Общий срок проведения общественных обсуждений составил 30 дней с момента опубликования в  газете «Вести республики» извещения о проведении общественных обсуждений.

Относительно  перечня запланированных на 2020-202г. мероприятий замечаний и предложений от представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, жителей Чеченской Республики не поступило.

Настоящий протокол будет доступен для ознакомления на официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в течение десяти рабочих дней.